昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：837                考试科目名称 ：   管理学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 一、简述题（每题10分，合计70分） 1．管理者如何度量和处理环境的不确定性? 4．为什么精神层是组织文化的核心和灵魂？ 3. 简述法约尔提出的管理原则。 4. 简述专制型领导者与民主型领导者的特征。 5. 简述BCG矩阵（波士顿矩阵）的含义。 6. 经济订货批量如何计算？主要用途是什么？ 7. 简述明茨伯格的管理者的十大角色？ 二、计算题（每题20分，合计60分） 1. 某公司生产A产品固定成本80万元，单位变动成本1200元，该产品的售价每件1600元，计算：（1）该产品的盈亏平衡点。（2）盈利额为200万元时的年产量。（20分） 2.某工程项目各项作业的逻辑关系如下，试根据这些资料绘出网络图，从而找出关键路线、关键工序、工程工期。（20分） 作业名称; A; B; C; D; E; F; G; H; I; J. 紧前作业; —; —; A; A; B; D、E; B; F; F; C 、H. 作业时间(天); 2; 4; 5; 3; 2; 4; 2; 1; 3; 4. 3．某企业为生产某种新产品，设计了两个方案：即新建一个车间和改造原有生产线。建车间需投资200万元，改造生产线需投资50万元，两者的使用期都是10年。根据市场调查的资料预测，当前3年销路好的概率为0.6时，后7年销路好的概率可提高到0.8；当前3年销路差的概率为0.4时，后7年的销路肯定差。两个方案的年度损益值如表所示。在此条件下，试用决策树法选择一个最优方案。单位：万元 （20分） 自 然 状 态 损 益 值 方 案; 销路好; 销路差. 新建车间; 120; -10. 改造生产线; 60; 30. 三、论述题（20分） 学习型组织理论的基本内容？它对今天的管理有什么启发？