昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：813             考试科目名称 ： 运筹学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、将正确的答案填在空格处。(每空1分，共20分) 1、线性规划的解可能出现的几种情况：唯一最优解、无穷多最优解、 、无可行解。 2、若要求目标函数实现最小化，即min z =CX，则只需将目标函数最小化变换求目标函数最大化，即令z′= −z，于是得到目标函数 。 - X0=b1',b2',⋯,bm',0,⋯,0T3、线性规划约束方程组具有的基解的数目最多是 个，一般基可行解的数目要小于基解的数目。 - 4、若 为一个基可行解，对于一切j=m+1，…,n，有σj≤0，又存在某个非基变量的检验数σm+k=0，则线性规划问题有 解。 - 5、单纯形表中基变量的检验数σ=0；非基变量xj的检验数σ= 。 - 6、若X是原问题的可行解，Y是对偶问题的可行解。则存在 。 - 7、若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值 。 - 8、运输问题中用最小元素法确定初始基本可行解的基本思想是 。 - 9、表上作业法中的闭回路：它是以某空格为起点，用水平或垂直线向前划，当碰到一个数字格时 后，继续前进，直到回到起始空格为止。 - 10、在目标规划中，引入正偏差变量d＋表示决策值 的部分。 - 11、在目标规划中，若要求恰好达到目标值，则应要求正、负偏差变量均尽可能地小，这时，目标函数的形式为 。 - 12、指派问题的最优解有这样性质，若从系数矩阵(cij)的一行(列)各元素中分别减去该行(列)的最小元素，得到新矩阵(bij)，那么以(bij)为系数矩阵求得的最优解和用原系数矩阵求得的 。 - 13、在动态规划中， 是确定过程由一个状态到另一个状态的演变过程。 - 14、在动态规划问题中，作为整个过程的最优策略具有这样的性质：即无论过去的状态和决策如何，对前面的决策所形成的状态而言，余下的诸决策必须构成 。 - 15、在Dijkstra方法中，表示从vs到该点的最短路的权，称为 。 - 16、在运输网络中，每个弧上的流量不能超过该弧的 。 - 17、网络计划图是有向、有序的赋权图，按项目的工作流程 绘制。

昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题

- 18、紧后工作是指紧排在本工作 的工作。 - 19、网络计划的工期优化是指尽量缩短工程项目的完工工期。主要可采取的措施： 。 - 20网络计划的资源优化是在项目工期不变的条件下， 。 - 设有下述线性规划问题 maxz=x1−x2+2x32x1−2x2+3x3≤8x1+x2−x3≤5x1−x2+x3≤10 - 分别引入松弛变量x4、x5、x6，用单纯形法求得最优表如下表所示，试根据单纯形法的基本原理求出表中没有写出的各数。(20分) - Cj. - Cb; - Xb; - b; - x1x2x3x4x5x6. - x3 - x2 - x6; - 1 2 0 - 1 3 0 - 0 1 1. - Cj−zj; - -1 -1 0. - 三、已知运输问题的产销以及运价如下表所示，求最优调运方案。(20分) - A; - B; - C; - D; - 产量. - X; - 10; - 6; - 7; - 12; - 4. - Y; - 16; - 10; - 5; - 9; - 9. - Z; - 5; - 4; - 10; - 10; - 4. - 销量; - 5; - 2; - 4; - 6. - 四、现要在5个工作中确定4个人来分别完成4项工作中的一项工作。由于每个工人的技术特长不同，他们完成各项工作所需的工作时间也不同，每个工人完成每项工作所需工时如下表所示。试求出一个工作分配方案，使总工时最小。(20分) - 工人 - 工时/h - 工作; - A; - B; - C; - D. - I - II - III - IV - V; - 9 - 4 - 5 - 7 - 10; - 4 - 6 - 4 - 5 - 6; - 3 - 5 - 7 - 2 - 7; - 7 - 6 - 5 - 3 - 4.

昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题

五、某公司拟将500万元的投资投入所属的甲、乙、丙三个物流中心进行技术改造，各物流中心获得投资后年利润将有相应的增长，增长额如下表所示。试确定500万元资本的分配方案，以使公司总的年利润增长额最大。(25分) 投资额; 100万; 200万; 300万; 400万; 500万. 甲; 30; 70; 90; 120; 130. 乙; 50; 100; 110; 110; 110. 丙; 40; 60; 110; 120; 120. 六、求出下图中v1至其它各点的最短路长，并求出v1至v10的最短路线。(20分) 七、某网络计划如下图所示。(25分) 试求：1、计算各作业的时间参数(工作最早开始时间ES、工作最早完成时间EF、工作最迟开始时间LS、工作最迟完成时间LF、工作总时差TF和工作自由时差FF)； 2、找出关键路线。